南開科技大學

機 械 工 程 系

110學年度專題專案管理手冊

專案名稱：(請填專題製作領域)	專題名稱：超級環保車(例)

指導老師：	組別：(有多組老師請自行分組)

專題組員：

專題目標：(功能、特性、效益)

專題範圍：(限制、使用者、環境、設備、空間、人員)

交付項目：專題計畫簡表、專題成品、技術報告(小論文)、專題論文

工作分解單

| 工作 負責人 | 工作 代號 | 工作名稱 (活動，任務或子任務) | 資源需求 | 工期 (小時) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 如：××實驗室××設備、儀器；××圖書；××廠商××工具等。 |  |
| 羅兆峻 | 001 | 完整系統規格及功能性分析 |  | 120 |
| 錢建元 | 002 | 系統規格描述書製作 |  |  |
| 鄭力瑋 | 003 | 系統環境建置 |  |  |
| 林源豪 | 004 | 系統大架構模組化分析 |  |  |
| 羅兆峻鄭力瑋 | 005 | 各模組分項實做(程式開發) |  |  |
| 林源豪 | 006 | 各模組組合模擬器測試 |  |  |
| 林源豪 | 007 | 移轉實機測試 |  |  |
| 錢建元 | 008 | 專題競賽準備 |  |  |
| 羅兆峻 | 009 | 專題技術報告撰寫 |  |  |
| 鄭力瑋 | 010 | 小論文撰寫 |  |  |
| 合計總工時 |  |

專案行事曆

| 年 | 月 | 日 | 週 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 2 | 22~28 | 一 | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1~7 | 二 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8~14 | 三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15~21 | 四 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22~28 | 五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 29~4 | 六 |  |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
|  |  | 5~11 | 七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12~18 | 八 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19~25 | 九 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26~2 | 十 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3~9 | 十一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10~16 | 十二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17~23 | 十三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24~30 | 十四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 31~6 | 十五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7~13 | 十六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14~20 | 十七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21~27 | 十八 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 28~4 | 暑假 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5~11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12~18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19~25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26~1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2~8 |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9~15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16~22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23~29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 30~5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6~12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13~19 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20~26 | 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27~3 | 三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 4~10 | 四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11~17 | 五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18~24 | 六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25~31 | 七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 1~7 | 八 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8~14 | 九 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15~21 | 十 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22~28 | 十一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 29~5 | 十二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6~12 | 十三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13~19 | 十四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20~26 | 十五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27~2 | 十六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1 | 2~8 | 十七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9~15 | 十八 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

專案排程

| 工作 負責人 | 工作 代號 | 工作名稱 (活動，任務或子任務) | 前置 工作 | 工期 (小時) | 交付項目 | 開始日期 | 完成日期 | 檢核點編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 羅兆峻 | 001 | 完整系統規格及功能性分析 |  | 120 | 完整系統規格 | 99.3.7 | 99.3.21 | A1 |
| 錢建元 | 002 | 統規系格描述書製作 |  | 20 |  | 99.3.22 | 99.4.5 | A2 |
| XXX | 003 | 計畫簡表製作 |  | 100 |  | 99.5.29 | 99.6.27 | A3 |
|  |  | (請依專題需求增減) |  |  |  |  |  | 同一件工作底下的三個區分段落；第二項工作則以B為編號，其餘類推之。 |

甘特圖(範例)

| 工作名稱/期程 | 檢核點 | 第1個月 | 第2個月 | 第2個月 | 第3個月 | 第4個月 | 第5個月 | 第6個月 | 第7個月 | 第8個月 | 第9個月 | 第10個月 | 第11個月 | 第12個月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整系統規格及功能性分析 | A1 | [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統規格描述書製作 | A2 | [ | ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [ | ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [ |  | ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [ |  | ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫簡表製作 | A3 |  |  | [ |  |  | ] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [ |  | ] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [ |  | ] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ | ] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] |  |  |  |  |  |

甘特圖之符號與其意義對照表

| 符號 | 意義 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| [ | 作業開始 | 利用基本符號表示作業活動啟、始進度等等，更能突顯甘特圖簡單實用特性。 |
| ] | 作業完成 |  |
| [ ] | 規劃進度與期程 |  |
| v | 現在時刻 |  |
| 實線 | 實際進度 |  |

| 檢核點編號 | 工作 負責人 | 交付項目 | 開始日期 | 完成日期 | 預定進度 | 實際進度 | 進度檢核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工時% | 完成率% | 工時% | 完成率% | 符合/超前/落後 |
| A1 | 羅兆峻 | 完整系統規格及功能性分析 | 99.3.7 | 99.3.21 |  |  | 100% | 100% | 符合 |
| A2 | 錢建元 | 系統規格描述書製作 | 99.3.22 | 99.4.5 |  |  | 100% | 100% | 符合 |
| A3 | XXX | 專題製作簡表 | 99.5.29 | 99.6.27 |  |  | 100% | 100% | 符合 |

檢核點工作進度檢核表

專案交付項目清單

| 工作 負責人 | 工作 代號 | 交付項目 | 交付方式 (文件、電子檔、安裝…) | 交付日期 | 指導老師 簽收確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | 003 | 專題製作簡表 | 文件 | 99.6.28 |  |